拆运规则

无锡新联热力有限公司部分资产（报废供热管道一批）通过无锡产权交易所有限公司挂牌转让。为确保本次资产顺利拆运，特制定本规则。

1.资产拆运范围

本批拆运处置的资产主要是转让方与受让方双方确认的报废资产（详见资产清单），交接时以现场状况为准。

- 2.时间规定

2.1受让方递交10万元项目实施保证金给转让方，双方完成废旧物资交接手续次日起十日之内，将上述废旧物资拆卸搬运完毕，逾期仍未完成拆运的，每逾期壹天，应按成交价格的0.1%向转让方支付违约金，如有特殊情况，双方协调后进行转运。

其中岷山路段废旧物资（管道）由于迁改项目未开工，需延后进行拆除搬运工作，开工日期以转让方通知为准。

2.2受让方进入场地拆运的时间为每日9:00至15:00（如遇雨天，暂停拆运工作，经转让方同意后工期顺延），必须符合无锡新联热力有限公司相关管理规定及城市管理的相关规定。

- 3.安全责任

3.1拆运工作可以由受让方自行实施或者由受让方委托有相应资质的单位负责实施，因本次处置的废旧物资中包含废旧管道保温的合规处置，负责实施拆运工作的单位应满足以下资质条件：

①应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，向转让方提供有效的营业执照副本；

②企业营业执照含有拆除（非爆破性拆除）相关经营范围；

③有效的安全生产许可证；

3.2受让方应提供拆运作业人员有效身份证明，并明确各作业人员的安全责任，以便转让方备查。

3.3 拆运废旧物资不强行、不蛮干，做到文明拆运作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

3.4拆运现场过程中的安全工作由受让方自行组织管理负责，转让方不承担拆运现场过程中的安全责任，如发生安全事故均由受让方负责。

3.5若在现场拆运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即上报当地所属相关部门。

4.拆运细则

4.1受让方的拆运作业人员未经转让方管理人员同意，不得在非拆运区域自由走动，以免影响他人正常的工作。

4.2受让方拆运时割断涉及转让范围内的管道，转让范围外的管道割断口需用堵板满焊，并恢复保温棉及彩钢板。涉及管道支架拆除的，道路上支架需拆至与地面齐平，绿化带内支架需拆至地面下30厘米，并恢复绿化带。

4.3不在本次转让范围内的废旧物资不得拆除搬运，如被拆除或损坏缺失，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在拆运过程中的所有工作由受让方负责组织安排，产生的所有风险、责任均由受让方承担，与转让方无关。

4.4转让方管理人员应配合受让方的废旧物资拆运，受让方在废旧物资拆卸搬运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保废旧物资拆运顺利进行。

4.5报废管道一律由受让方整体外运，不得在现场进行保温棉拆除、切割等工作。

4.6受让方拆运结束后需提供依法合规处置保温棉的凭证给甲方备案。同时需提供与保温处置方合同及处置方营业执照（具有危废处置资格）。

4.7转让方有权检查受让方进出现场的一切车辆。

本规则作为受让方与转让方签订《交易合同》的附件具有同等法律效力。

无锡新联热力有限公司